Додаток

до рішення районної в місті ради _____________________________

Перелік заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації виконкому районної в місті ради  на 2023-2025 роки

| № з/п | Заходи програми | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування за роками, грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення детального аналізу й визначення потреби оновлення, консолідації та уніфікації програмних і технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та оргтехніки) виконкому районної в місті ради | Щорічно | Сектор інформаційних технологій, інші структурні підрозділи виконкому районної в місті ради | Районний в місті бюджет | - | - | - | - | Забезпечення інформаційно-комунікаційної та цифрової інфраструктури виконкому районної в місті ради через ефективне гнучке використання програмних і технічних ресурсів, їх надійну роботу, розгортання нових технологій, по-будову надійної системи безпеки інформаційних систем |
| 1.2 | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних засобів виконавчих органів районної в місті ради з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Щорічно | Сектор інформаційних технологій, інші структурні підрозділи виконкому районної в місті ради | Районний в місті бюджет | - | - | - | - | Дотримання вимог чинного законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення |
| 1.3 | Розробка технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань програми, упровадження адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції | Щорічно | Сектор інформаційних технологій | Районний в місті бюджет | - | - | - | - | Удосконалення нормативної бази виконкому районної в місті ради |
| ІІ. Розвиток телекомунікаційних систем виконкому районної в місті ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернізація інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури виконкому районної в місті ради: поширення технології бездротової мережі в роботі структурних підрозділів виконкому районної в місті ради | 2023-2025 роки | Сектор інформаційних технологій, інші структурні підрозділи виконкому районної в місті ради | Районний в місті бюджет | 9500 | - | - | 9500 | Інтеграція інформаційних ресурсів |
| 2.2 | упровадження технологій швидкісної передачі даних | 2023-2025 роки |  | Районний в місті бюджет | 67392 | 67392 | 94400 | 229184 | Оптимізація процесу обміну інформацією |
| 2.3 | розвиток та модернізація офіційного вебсайту виконкому районної в місті ради | 2023-2025 роки |  | Районний в місті бюджет | 103000 | 24983 | 29218 | 157201 | Використання сучасних технологій для інформування мешканців |
| ІII. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування у виконкомі районної в місті ради інформаційних систем та комунікаційних сервісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Підтримка безперебійного функціонування наявних інформаційних систем, комунікаційних сервісів у виконкомі районної в місті ради. Розвиток системи електронного документообігу | 2023-2025 роки | Відділ бухгалтер-ського обліку, загальний відділ, інші структурні підрозділи виконкому районної в місті ради | Районний в місті бюджет | 100346 | 199388 | 252885 | 552619 | Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у виконавчих органах районної в місті ради |
| 3.2 | Придбання засобів інформатизації та обладнання для виконкому районної в місті ради | 2023-2025 роки | Відділ бухгалтер- ського обліку виконкому районної в місті ради |  | 268000 | 762476 | 263096 | 1293572 | Підтримка процесів автоматизації наданих послуг |
| УСЬОГО |  |  |  |  | 548238 | 1054239 | 639599 | 548238 |  |

________________________________________________

Голова районної в місті ради                                                                                                                                                          Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ