СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

20.05.2019                                              м. Суми                                       №  294-ОД

Про схвалення проекту змін до Комплексної програми пово-дження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки

Відповідно до статей 6, 13, 21, 34, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 21 Закону України «Про відходи», протоколу  від 10 квітня 2019 року № 3/19 засідання комісії з відбору проектів природоохоронних заходів для наступного фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища:

1. Схвалити проект змін до Комплексної програми поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016 (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства, енерго-ефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації забезпечити внесення проекту змін до Комплексної програми поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки на розгляд чергової сесії Сумської обласної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації Живицького Д.О.

Тимчасово виконуючий

обов’язки голови                                                                      В.АКПЄРОВ

Проект змін до Комплексної програми поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки

Внести зміни до Комплексної програми поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016 (зі змінами від 14.12.2018) (далі – Програма), виклавши у новій редакції пункт 9 та підпункти 9.1, 9.2, 9.3 розділу 1 «Паспорт Комплексної програми поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки», частину четверту підрозділу «Строки (етапи) виконання Програми» розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми», Додаток 6 «Ресурсне забезпечення Програми», у Додатку 7 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» захід 1.2 напряму 1 «Розвиток інфраструктури збирання та перевезення побутових і промислових відходів» та  розділ «Усього за Програмою» (додаються).

- 1. Паспорт

- Комплексної програми поводження з відходами в Сумській області

- на 2016 – 2020 роки (далі – Програма)

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: | 161225,8 тис. гривень |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | кошти обласного бюджету, у тому числі фонд ОНПС Сумської області | 51787,9 тис. гривень |
| 9.2 | кошти міських, районних, сільських, селищних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, у тому числі фондів ОНПС | 85437,9 тис. гривень |
| 9.3 | кошти небюджетних джерел | 24000 тис. гривень |

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Загальний обсяг фінансування Програми складає 161225,8 тис. гривень, у тому числі:

за І етапом – 128650 тис. гривень;

за ІІ етапом – 32575,8 тис. гривень.

Додаток 6

до Програми

- Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ |  |  |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 12060 | 94080 | 22510 | 18395,8 | 14180 | 161225,8 |
| обласний бюджет, у тому числі фонд ОНПС Сумської області | 9050 | 19450 | 10000 | 7697,9 | 5590 | 51787,9 |
| бюджети районів, міст, сіл, селищ, у тому числі фондів ОНПС | 3010 | 50630 | 12510 | 10697,9 | 8590 | 85437,9 |
| кошти небюджетних джерел | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 |

Додаток 7

до Програми

- Напрями діяльності та заходи Програми

| №№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн |  |  |  |  |  | Очікува-ний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усього | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Розвиток інфраструк-тури по зби-ранню і ви-везенню по-бутових від-ходів | 1.2. Придбання машин для збо-ру та транспор-тування побу-тових і промис-лових відходів | 2016-2020 | Виконавчі органи місцевих рад, спеціалізовані підприємства, що здійснюють діяльність у сфері поводження з ТПВ | Усього, у тому числі | 15925,8 | 0 | 9800 | 1910 | 4215,8 | 0 | Поліпшен-ня санітар-ного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет, у тому числі фонд ОНПС | 12197,9 | 0 | 8490 | 1600 | 2107,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | міські, районні, сільські, селищні бюдже-ти об’єднаних територіальних громад, у тому числі фонди ОНПС | 3727,9 | 0 | 1310 | 310 | 2107,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Усього, у тому числі | 161225,8 | 12060 | 94080 | 22510 | 18395,8 | 14180 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет, у тому числі. фонд ОНПС | 51787,9 | 9050 | 19450 | 10000 | 7697,9 | 5590 |  |
|  |  |  |  |  | Міські, районні, сільські, селищ-ні бюджети та | 85437,9 | 3010 | 50630 | 12510 | 10697,9 | 8590 |  |

Продовження додатка 7

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджети об’єд-наних терито-ріальних громад у тому числі фонди ОНПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 |  |