# УКРАЇНА

# ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 лютого 2019 року                         смт Томашпіль                                         № 32

Про проведення двомісячника благоустрою

населених пунктів району

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,   розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010  № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 84 «Про організацію щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів області», з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення утримання територій населених пунктів району у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення:

1. Організувати та провести з 25 лютого по 25 квітня 2019 року на території району двомісячника благоустрою населених пунктів (далі – двомісячник благоустрою).

2. Провести  25 березня та 19 квітня 2019 року в населених пунктах району масові заходи з прибирання в рамках акції «День довкілля».

3. Затвердити план заходів з проведення в районі двомісячника благоустрою, (далі – План заходів), що додається.

4. Виконавчим комітетам селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, районним установам та організаціям про хід проведення двомісячника благоустрою інформувати управління економіки районної державної адміністрації щосереди до 10.00 год. за тел. 2-11-41, за формою, згідно з додатком, та   в описовому вигляді (з фотоматеріалами) для подальшого узагальнення та інформування Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 лютого 2018 року № 63 «Про проведення місячника благоустрою населених пунктів району».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ставнійчука В.А.

Голова районної державної

адміністрації                                       	                 О. ЗАКОРЧЕННИЙ

Бойко В.В.

2-11-41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

від 19 лютого 2019 р. № 32

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з організації  проведення двомісячника благоустрою

населених пунктів району

- Забезпечити:

1) спільно з органами місцевого самоврядування організацію виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища,  приведення у належний санітарний стан території населених пунктів району, прибудинкових територій, а також здійснити  заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових відходів

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

2) проведення заходів із санітарної очистки територій пам’яток культурної спадщини, зокрема території меморіальних комплексів, місць масових поховань померлих та загиблих військовослужбовців, які загинули у війнах, під час проведення антитерористичної операції та захисту територіальної цілісності держави, визначних місць, пов'язаних з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, пам’яток археології, історії та монументального мистецтва

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

3) здійснення заходів щодо приведення у належний санітарний стан прилеглих територій підпорядкованих бюджетних установ

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

4) організацію виконання заходів з приведення до належного санітарного стану смуг відведення автомобільних доріг з додержанням вимог охорони праці та безпеки руху

Філія «Томашпільський райавтодор» дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор», філія «Тульчинської ДЕД», виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

5) виконання на об’єктах, визначених для проведення поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення профілювання та планування узбіч і укосів; ліквідації чагарникової порослі на узбіччях і в смузі відводу, укосах та розділювальних смугах

Філія «Томашпільський райавтодор» дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор», філія «Тульчинської ДЕД», виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

6) упорядкування доріг, вулиць та тротуарів, в’їзних знаків населених пунктів

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

7) проведення заходів із благоустрою парків, скверів, алей, інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення (вокзали, станції, пляжі, рекреаційні зони тощо)

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

8) прибирання та приведення в належний санітарний стан кладовищ

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

9) відновлення та впорядкування водних джерел та витоків річок

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

10) виконання комплексу заходів по  озелененню територій населених пунктів

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

## 11) проведення заходів з відновлення лісових насаджень та їх збереження, запровадити систематичне прибирання зон лісових масивів

Томашпільське лісництво державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство», дочірнє підприємство  «Томашпільський райагроліс»

Березень – квітень 2019 року

12) контроль за підтриманням власниками об’єктів торгівлі та надання послуг (автозаправні станції, кафе, бари тощо), які межують зі смугою відведення автомобільних доріг або в ній розташовані, належного санітарного стану прилеглої території та недопущення фактів несанкціонованого розміщення відходів

Філія «Томашпільський райавтодор» дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор», філія «Тульчинської ДЕД», виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

2.Рекомендувати:

1) керівникам підприємств, установ та організацій, усіх форм власності, привести території, прилеглі до адміністративних будівель в належний естетичний та санітарний стан

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

2) сільськогосподарським підприємствам, землі яких межують з придорожніми лісосмугами, здійснювати заходи щодо їх очищення

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

3) залучити, у межах наданих повноважень, до участі у заходах з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району  працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, представників громадських організацій, політичних партій, учнівську, студентську молодь та небайдужу громадськість

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

4) активізувати роботу інспекцій з благоустрою територій (громадських інспекторів).

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

5) залучати осіб, зареєстрованих як безробітні, до проведення робіт з благоустрою та впорядкування територій, в тому числі смуг відведення автомобільних доріг

Томашпільська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості, виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

3. Сприяти:

1) Державній екологічній інспекції у Вінницькій області у проведенні рейдових перевірок з дотримання вимог законодавства про відходи (надання додаткової інформації, виділення спеціалістів для участі в перевірках тощо)

Виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій району

Березень – квітень 2019 року

2) участі дітей, учнівської, студентської молоді та педагогічних колективів до участі у щорічній акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Відділ освіти  районної державної адміністрації, виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

3) оприлюдненню інформаційних матеріалів та тематичних сюжетів у засобах масової інформації про проведення щорічної акції  «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів району

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

4) проведенню в закладах освіти району інформаційно-просвітницьких заходів з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища

Відділ освіти  районної державної адміністрації, виконавчі комітети селищних рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад

Березень – квітень 2019 року

______________________________

Додаток

до розпорядження  голови районної

державної  адміністрації

від 19 лютого 2019 р. № 32

I. Заходи з організації робіт з благоустрою населених пунктів району

| Назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації | Наявність розпорядчого документу про проведення весняної акції з благоустрою | Площа нових лісових насаджень (ліси, полезахисні смуги, водоохоронні зони) | Площа упорядкованих територій парків, скверів, алей |  | Протяжність очищених від сміття берегів |  | Кількість розчищених та упорядкованих джерел |  | Створення нових парків |  | Площа нових газонів, квітників | Кількість посаджених дерев | Кількість посаджених кущів | Упорядковано газонів та квітників |  | Упорядковано меморіалів та пам’ятників |  | Упорядковано кладовищ |  | Упорядковано братських могил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | Га | % від загальної кількості | км. | % від загальної кількості | шт. | % від загальної кількості | од. | га | га | шт. | шт. | га | % від загальної кількості | од. | % від загальної кількості | од. | % від загальної кількості | од. | % від загальної кількості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

продовження додатка

| Упорядковано в’їзних знаків населених пунктів |  | Відремонтовано та приведено в належний стан спортивних майданчиків |  | Відремонтовано та приведено в належний стан дитячих майданчиків |  | Прибрано дворових територій |  | Прибрано доріг (вулиць) в межах населеного пункту |  | Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ | Вивезено сміття з ліквідованих стихійних сміттєзвалищ | Здійснено поточний ремонт доріг (вулиць)в межах населеного пункту | Кількість упорядкованих сміттєзвалищ (полігонів) |  | Кількість проведених рейдових перевірок виконання заходів з благоустрою | Кількість учасників заходів |  |  |  |  | Витрачено коштів на заходи з благоустрою |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього, в тому числі | Учнівська молодь | Студентська молодь | Державні службовці | Інша громадськість |  |
| од. | % від загальної кількості | од. | % від загальної кількості | од. | % від загальної кількості | тис. м2 | % від загальної кількості | тис. м2 | % від загальної кількості | од. | м3 | тис. см.2 | од. | % від загальної кількості | шт. | чол. | чол. | чол | чол. | чол | грн |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

ІІ Інформаційно- просвітницькі заходи з питань благоустрою в розрізі населених пунктів

станом на _______

| Назва адміністративної одиниці | Кількість просвітницьких заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Витрачено коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пресконференції | Конференції | Круглі столи | Конкурси, фестивалі | Радіопередачі | Телепередачі | Статті в пресі | Ековистави | Листівки, плакати | Вебсайти | Інші заходи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ІІІ Інформація

щодо проведення робіт з озеленення та благоустрою на автомобільних дорогах загального

користування Томашпільського району та смуг їх відводу

станом на ____________

| № п/п | Філія «Томашпільський райавтодор» | Прибирання сміття у смугах відводу автодоріг |  | Встановлення сміттєзбірників | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Вивезення сміття | Посадка дерев | Посадка кущів | Упорядкування газонів, квітників | Видалення порослі та сухостою |  | Фарбування огорож | Побілка автопавільйонів | Ямковий ремонт | Кількість людей залучених до виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | га | шт. | шт. | м3 | шт. | шт. | шт. | км. | га | м | шт. | м2 | чол. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Дороги державного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дороги місцевого значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник управління економіки районної державної адміністрації |  | В. Бойко |
| --- | --- | --- |