Додаток №1

до Договорупідряду №20

від «26» грудня 2019р.

до Договору підряду №20

від «\_\_23\_» \_\_\_\_09\_\_\_\_2019 р.

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ**

по об’єкту:

«Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10», розташованого за адресою: 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4»

(ДК021:2015: 45453000-7— Капітальний ремонт і реставрація)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид робіт | Обсяг робіт | 2019рік | 2020 рік |
| місяць | місяць |
| Вартість, грн. з ПДВ | Жовтеньз 14.10.2019г. | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Загальнобудівельні роботи | ***1 841 668,43*** | - | - | 1 462 574,40 | - | 189 547,00 | 189 547,03 | - |
| Технологічне водопостачання | ***1 027 617,77*** | - |  | 494 854,80 | - | - | 532 762,97 | - |
| Придбання устаткування | ***3 940 757,28*** | - | - | 3 940 757,28 | - | - | - | - |
| Побутове водопостачання та каналізація | ***31 503,60*** | - | - | - | - | 31 503,60 | - | - |
| Електромонтажні роботи | ***646 360,80*** | - | - | 527 828,4 | - | 118 532,40 | - | - |
| Пусконалагоджувальні роботи | ***32 296,80*** | - | - | - | - | - | - | 32 296,80 |
| ***Всього*** | ***7 520 204,68*** | ***-*** | ***-*** | ***6 426 014,88*** | ***-*** | ***339 583,00*** | ***722 310,00*** | ***32 296,80*** |

|  |
| --- |
| **ЗАМОВНИК** |
| Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Є.Катькін |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ПІДРЯДНИК** |
|  Директор ТОВ «САПСАН-КР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ф. Лиманський |