Інформація
 про виконання заходів галузевих Програм Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
за січень – червень 2019 року

 З метою підтримки 6 комунальних підприємств передбачено надання коштів у вигляді фінансової допомоги за рахунок коштів міського бюджету на суму 43 000,391 тис.грн (КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК», КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького», КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького», КП «Трест зеленого господарства», комунальні підприємства «ЖЕО №1» та «ЖЕО №2» Міської ради міста Кропивницького).
        Зокрема:
        по КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» передбачено на суму 32 362,258 тис грн, з них на покриття збитків від операційної діяльності у розмірі 15 752,549 тис грн та на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації в загальній сумі 16 609,709 тис грн. Профінансовано підприємство на загальну суму 17 649,571 тис грн ( у тому числі і на погашення боргу за звітний період - 8 304,854 тис грн.);
        по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» передбачено відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 9 250,000 тис грн. За звітний період профінансовано 4 834,922 тис грн.
За звітний період підприємством надано мешканцям міста 25069 консультацій, по яким роз’яснено щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 587 заявок по холодному водопостачанню, 1483 заявки по водовідведенню, 634 заявки по теплопостачанню та 1117 заявок на електромережах в житлових будинках;
        по КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького передбачено суму 486,793 тис грн, з якої перераховано підприємству за звітний період 427,370 тис грн;
        по КП «Трест зеленого господарства» на погашення податкової заборгованості минулих років передбачено суму 51,340 тис грн, з якої перераховано підприємству за звітний період 27,744 тис грн.
        На покриття збитків від операційної діяльності передбачена фінансова підтримка комунальним підприємствам, які надають послуги з утримання житлового фонду. Так, по «ЖЕО №1» та «ЖЕО №2» Міської ради міста Кропивницького розмір такої допомоги складає 450,000 тис грн та 400,000 тис грн відповідно. Перераховано даним підприємствам за звітний період зазначені кошти у повному обсязі.

Пріоритетні видатки на капітальний ремонт наявного житлового фонду та утримання об’єктів благоустрою:

     1. Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації
Передбачено фінансування у сумі 16 000,00 тис грн. на 67 об’єктам, у тому числі 11 об’єктів, по яким розпочатий капітальний ремонт покрівель у 2018 році є перехідними на 2019 рік.
1.1. Виконання робіт по перехідним об’єктам становить 3 959,294 тис грн.,
у тому числі:
а) стовідсотково виконані роботи по 6 об’єктам на суму 2 109,818 тис грн. за наступними адресами:
1. вул. Бєляєва, 12;
2. вул. Героїв України, 26;
3. вул. Генерала Родимцева, 81-а;
4. вул. Дворцова, 29, 31;
5. вул. Соборна, 24 ;
6. вул. Шевченка, 29/29

2
б) виконуються будівельні роботи на 5 перехідних об’єктах за наступними адресами:
1. вул.Академіка Корольова, 38;
2. вул. Гоголя, 131;
3. вул. Євгена Тельнова, 2, корп. 2;
4. вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 4;
5. вул. Космонавта Попова, 5.
Виконання робіт становить 1 849,476 тис. грн.
1.2. Перераховано коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації по 22 об’єктам на суму 1 238,782 тис грн.
1.3. Укладено угод на виконання робіт по 5 об’єктам на суму 4 890,969 тис грн., у тому числі будівельні роботи на суму -4 812,134 тис.грн., здійснення технічного нагляду - 58,863 тис грн., авторський нагляд – 19,972 тис грн. Виконуються роботи за наступними адресами:
1. вул. Академіка Корольова, 25/6;
2. вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 1;
3. вул. Велика Перспективна, 10;
4. вул. Пляжна, 2;
5. просп. Перемоги, 8, корп. 2;
Виконання робіт становить 502,857 тис. грн.

Крім того надано аванс на суму 244,818 тис. грн. по об’єкту за адресою: вул. Пляжна, 2
1.4. Розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт по 12 об’єктам.
1.5. Виготовлена проектно-кошторисна документація та знаходиться на експертизі по 4 об’єктам.
1.6. Виготовляється проектно-кошторисна документація по 3 об’єктам.
        2. Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:
        Передбачено фінансування на капітальний ремонт 52 пасажирських ліфтів у сумі 2 500,00 тис грн. та на проведення експертизи у сумі 150,00 тис грн.
        Виконано роботи по капітальному ремонту та проведено експертизу 31 ліфта на суму 1 545,785 тис грн.
3. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:
Передбачено фінансування на капітальний ремонт 84 об’єктів за рахунок коштів міського бюджету у сумі 21 048,00 тис грн., у тому числі 13 об’єктів, по яким розпочатий капітальний ремонт у 2018 р. є перехідними на 2019 рік.
3.1. Виконання робіт по перехідним об’єктам становить - 1 839,580 тис грн., у тому числі:
а) стовідсотково виконані роботи на 3 об’єктах на суму 1 836,341 тис. грн. за наступними адресами:
1. вул. Юрія Краснокутського, 1-а;
2. вул. Миколи Леонтовича, 59;
3. просп. Університетський, 33;
б) виконуються будівельні роботи на 10 перехідних об’єктах за наступними адресами:
1. вул. Бєляєва, 9;
1. вул. Волкова, 12;
2. вул. Євгена Тельнова, 9, корп. 1, 2;
       4. вул Сергія Сєнчева, 57;
       5. вул Сергія Сєнчева, 59;
6. внутрішньоквартальний проїзд від вул. Сергія Сєнчева до будинку № 79 по вул. Родникова;

3

вул. Космонавта Попова, 26, корп 1,2 (РАГС);
8 . пров. Експериментальний, 1;
        9. просп. Університетський, 17/2 ;
10. вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 1.
3.2. Перераховано коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації по 24 об’єктам на суму 666,458 тис грн.
3.3. Укладено угод на виконання робіт по 7 об’єктам на суму 9 434,313 тис грн., у тому числі на будівельні роботи - 9283,350 тис грн., на здійснення технічного нагляду - 119,334 тис грн., авторського нагляду – 31,628 тис грн.
3.4. Виконання робіт по 7 об’єктам становить - 4 482,154 тис грн., у тому числі:
а) стовідсотково виконані роботи на 4 об’єктах на суму 4 431,849 тис. грн. за наступними адресами:
1. вул. Глинки, 6;
2. вул. Генерала Родимцева, 92;
3. вул. Генерала Родимцева, 94;
4. внутрішньоквартальний проїзд від вул. Нижня Пятихатська до вул. Лінія, 9;
б) виконуються будівельні роботи на об’єктах за наступними адресами:
        1. внутрішньоквартальний проїзд від будинку по вул. Вокзальна, 22 до газорозподільчого пункту повз ДНЗ “Вишенька”;
2. вул. Космонавта Попова – вул Героїв України (біля НВО № 35);
3. вул.Євгена Тельнова, 10/16.
Виконання робіт становить 50,305 тис. грн.

Крім того, надано аванс на суму 999,305 тис грн. по об’єктам за наступними адресами:
1. вул. Євгена Тельнова, 10/16;
2. внутрішньоквартальний проїзд від буд. Вокзальна, 22 до газорозподільчого пункту повз ДНЗ «Вишенька».
4. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: передбачено фінансування на капітальний ремонт 3 об’єктів на суму 1 500,000 тис грн.
Виконані будівельні роботи на 2 об’єктах за наступними адресами:
1. вул. Михайлівська, 1;
2, вул. Вокзальна, 20, корп. 3.
Виконання робіт становить – 1 253,019 тис грн.
5. Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: передбачено фінансування
8 об’єктів на суму 1 000,00 тис грн.
       Перераховано кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по 3 об’єктам на суму 25,046 тис. грн. за наступними адресами:
1. міжквартальний проїзд від житлового будинку по вул. Вокзальна, 26 корп. 3 вздовж будинку по вул. Вокзальна 26, корп. 4;
2. міжквартальний проїзд від вул. Академіка Корольова до житлового будинку по вул. Євгена Тельнова, 3 корп. 3;
3. міжквартальний проїзд від житлового будинку по вул. Короленко, 40 до вул. Добровольського.
6. Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: передбачено фінансування 2 об’єктів на суму 420,00 тис грн.
      Укладено угоди на виконання робіт на 2 об’єкти на суму 373,149 тис грн., у тому числі: на будівельні роботи на суму 362,251 тис. грн., на здійснення технічного нагляду - 4,742 тис грн., авторського нагляду - 6,156 тис грн. за наступними адресами:
1. вул. Яновського, 56;
2. вул. Гагаріна, 9

4

7. На реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Ельворті передбачено коштів у сумі 7 000,00 тис грн. Виготовлена проектно-кошторисна документація на суму 121,140 тис грн. та експертиза проектної документації на суму 24,378 тис грн.
Укладено договори на виконання робіт на суму 8 708,200 тис грн., на здійснення технічного нагляду - 121,841 тис грн. та авторського нагляду - 43,740 тис грн.
8. Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) на встановлення систем індивідуального опалення в рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому: передбачено фінансування у сумі 250,00 тис грн.
В рамках програми відшкодовано 70,495 тис грн. власникам 7 квартир.
9. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачено кошти у сумі 4 285,393 тис грн. на:
а) капітальний ремонт 6 внутрішньодворових доріг - 412,1928 тис грн., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету- 395,63685 тис.грн., місцевого бюджету (співфінансування) - 16,566 тис. грн.
Виконання робіт по капітальному ремонту 6 внутрішньодворових доріг становить 278,599 тис. грн.
б) капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – 3 873,200 тис грн.
Профінансовано на виконання проектно-кошторисної документації з державного бюджету 38,690 тис грн., із місцевого бюджету - 61,200 тис грн.
10. Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ передбачено фінансування на суму 2 100,00 тис грн.
Участь у співфінансуванні капітальних ремонтів конструктивних елементів житлових будинків приймають чотири ОСББ, а саме:
1. ОСББ «Гіпократ» (вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1) капітальний ремонт каналізаційних та водопровідних мереж будинку;
2. ОСББ «Гарант - 28» (вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2, корп. 3) капітальний ремонт мереж водопостачання;
3. ОСББ «Світ» (вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5) капітальний ремонт покрівлі;
4. ОСББ «Травень» (вул. Юрія Олефіренка, 10) капітальний ремонт покрівлі.
Виконані роботи на суму 524,459 тис грн. ( 2 об’єкта) за адресами:
- вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1 (ОСББ “Гіппократ”) по капітальному ремонту каналізаційних та водопровідних мереж будинку;
- вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2, 3 (ОСББ “Гарант – 28” по капітальному ремонту водопровідних мереж будинку.
Укладено договір на виконання капітального ремонту покрівлі по вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5 (ОСББ “Світ”) на суму 813,548 тис грн., у тому числі будівельні роботи - 799,556 тис грн., здійснення технічного нагляду - 8,742 тис грн., авторського нагляду - 5,250 тис грн.

11. Реалізація проектів за кошти Громадського бюджету 2019 року
Передбачено 3 проекти на суму 484,180 тис грн. за наступними адресами:
1. Поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дозвілля родини» у сумі 150,000 тис грн;
2. Поточний ремонт об’єкта благоустрою «ВИШИВАНКА – благоустрій пішохідних доріжок на прибудинкові території по вул. Волкова, буд. 30» - 150,000 тис. грн.;
3. Поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дитячий майданчик на прибудинковій території Щасливі діти – міцна родина – успішна країна» у сумі 84,180 тис грн.
Розроблено проектну-кошторисну документацію ( 3 об’єкти) на суму 22,530 тис грн.
На поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дитячий майданчик на прибудинковій території «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна» укладено договір на виконання робіт на суму 76 208,40 тис грн., здійснення технічного нагляду - 0,985 тис грн.

5
12. Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках передбачено кошти у сумі 250,000 тис грн. В рамках програми відшкодовано 236,160 тис грн.

        В напрямку теплової комунальної енергетики і водопровідно-каналізаційного господарства:
Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 р. № 1942 «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго», 26.04.2019 р. підписано Акт приймання-передачі з оренди цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства «Кіровоградтеплоенерго» та Протокол розподілу вартості майна між орендодавцем і орендарем.
Для вчасного входження у наступний опалювальний сезон, забезпечення сталої роботи міського господарства підприємствами заздалегідь розпочато підготовку. Детально проаналізовані та враховані недоліки, що мали місце в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, при складанні заходів.
Підготовлено та опубліковано рішення, яке буде винесено на чергове засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького «Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року.

Виконано у тепловому господарстві КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» з урахуванням переданого майнового комплексу ДП «Кіровоградтепло» та сел. Нове:
  Для забезпечення безперебійної роботи підприємства в осінньо-зимовий період  2019/2020  р.  було передбачено виконання робіт на суму 16 391,000 тис грн, а саме:
капітальний ремонт – 7 326,000 тис грн (теплових мереж на попередньоізольовані труби пінополіуретаном, покрівель котелень та ЦТП, запірної арматури, тощо);
поточний ремонт – 7 150,000 тис грн (опалювальних котелень, теплових мереж, центральних тепло пунктів, наладка котлів, гідроопресування котлів, тощо);
ремонт електрообладнання – 440,000 тис грн (кабельні лінії, силові трансформатори, електродвигуни, ремонт та повірка засобів вимірювальної техніки та інше);
Інші заходи – 1 475,000 тис грн (улаштування асфальтнобетонного покриття доріг після ремонту теплових мереж, заготівля солі, інше).
В цілому по тепловому господарству виконано робіт на суму 1 550,000 тис грн, або   12,4 % від передбаченої суми . Так, по:
підготовці котелень – 5 од, що становить 22 %;
підготовці теплових мереж – 49,9 км, що становить 30 %;
заміні теплових мереж 0,215 км, що становить 9 %;
підготовці центральних теплових пунктів 4 одиниць, що становить 25 %.
Продовжуються планові ремонтні роботи електросилового обладнання, запірної арматури, фільтрів на станції хімводопідготовки, насосного обладнання, випробування обладнання та ін.

Благоустрій міста

Благоустроєм міста Кропивницького займаються п’ять комунальних підприємств, які входять до структури Головного управління житлово-комунального господарства, а саме: КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького», КП «УНІВЕРСАЛ 2005», КП «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького» та КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» та «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького».
 Комунальним підприємством «УНІВЕРСАЛ 2005» за І півріччя 2019 року виконано роботи по утриманню вулично-дорожньої мережі міста на суму 16 164,366 тис грн, а саме:
        в зимовий період проводились роботи з прибирання доріг міста від снігу, льоду, посипання доріг протиожеледними матеріалами; прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 188 урн та прибирання 91 зупинки громадського транспорту по вулицях міста, а також систематичне підмітання спеціалізованими автомобілями ПМ «Глобус» 65 вулиць міста (з них 16
6
центральних - щоденно); проводились роботи з санітарного очищення міста (систематичне вивезення сміття з 186 контейнерів з 35 контейнерних майданчиків міста), з ліквідації локацій сміттєзвалищ (24 шт. обсягом 982 тонн), ліквідації ямковості на дорогах з твердим покриттям, інші роботи, пов’язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.
        Комунальним підприємством «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» протягом звітного періоду виконувались роботи по комплексному утриманню зелених насаджень на прилеглих територіях біля в’їзних знаків, на територіях парків, скверів, газонних частинах вулиць міста. Виконувалися такі види робіт: очищення садових доріжок від снігу та посипання відсівом; очистка газонів, квітників від випадкового сміття, вивезення сміття; завезення та підсипання землі на квітники, висадження дерев та догляд за ними; формувальне обрізування дерев та інше на суму 8 561,688 тис.грн за рахунок коштів місцевого бюджету.
        КП «Єлизавета» проведено поточний ремонт зелених насаджень (знесення сухих, аварійних, фаутних дерев) на суму 1 902,148 тис. грн. в кількості 238 дерев.

 КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на утримання кладовищ: (очищення доріжок та проїздів від снігу; прибирання, вивезення сміття; видалення порослі дерев; покіс трави; систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ; завезення води в баки на кладовища; грейдерування проїздів на території кладовищ, інші роботи, пов’язані з утриманням кладовищ. За звітний період використано кошти в сумі 1 375,362 тис грн.

        Комунальним підприємством «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького» звітного періоду виконувалися роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у належному стані 395,3 км мереж зовнішнього освітлення, 11420 світлоточок (заміна ламп, заміна та регулювання кронштейнів, ремонт та обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень мереж, визначення коротких замикань та обривів дротів, натяг провисаючих повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників, очищення електромереж від гілок та накидів дротів, розфазування світильників та інше) на суму 2591,521 тис грн, а також відшкодовано вартість електроенергії на зовнішнє освітлення вулиць міста у розмірі 4118,684 тис.грн.

        За І півріччя 2019 року на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення використано кошти за рахунок міського бюджету в сумі 2 547,645 тис грн. Проведено капітальний ремонт робіт по об’єктах: пров. Південний, вул. Шульгиних, 39/4, 41, 43, вул. Львівська, вул. Академіка Корольова, 17, 19, 21, 23, 30, вул. Лізи Чайкіної, вул. Сухумська, пров. Маріупольський 4-й, пров. Маріупольський 5-й, пров. Маріупольський 6-й, пров. Маріупольський, пров. Новоселівський, вул. Івана Сірка, пров. Експериментальний, 8, пров. Маріупольський 3-й, вул. Середня П’ятихатська та інші ( протяжністю 6,272 км, 205 світлоточек).
        В роботі перебувають об’єкти: вул. Сергія Котового (Новозаводська), вул. Комарова, 3, 5, 9, 11, 12-а, 13, 19, вул. Канатна, вул. Морська, пров. Кам’яний, вул. Акмолінська та інші.

        На виконання інвестиційних проектів ( за рахунок коштів державного бюджету ) в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення використано коштів в сумі 1 432,757 тис грн. ( протяжністю 7,166 км, 245 світлоточек )
        Проведено капітальний ремонт робіт по об’єктах: вул. Амурська, туп. Мінський, вул. Українська, вул. Чернігівська, вул. Панаса Михалевича,  вул. Петра Тодоровського,  пров. Шаховий,  вул.Нікопольська,
вул. Криворізька.

7

        В роботі перебувають наступні об’єкти: вул. Балтійська, вул. Олега Паршутіна, пров. Ламаний, вул. Суворова, вул. Дунайської, пров. Кар’єрного, пров. Ольги Кобилянської, вул. Олімпійської, вул. Якуба Коласа, вул. Верхньої Прирічної, пров. Микитенка,  пров. Кільцевого.
        Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м.Кропивницькому", всього, у тому числі:
вул. Варшавська - 913,80192 тис.грн. – виконання 100%
вул. Родникова від вулиці Кільцевої до проспекту Інженерів, вул.Мозеса Гомберга, 65, 66, 67, 68, вул.Родникова, 76, 77, 78, 79 - в роботі

        Реконструкція греблі р. Сугоклея, м.Кропивницький з виготовленням проектно-кошторисної документації - об’єкт в роботі .
        Для забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється капітальний ремонт світлофора (об’єкт не завершено) на перехресті вулиць Короленка та Миколи Левитського. Вартість виконаних робіт становить 272,274 тис грн.
За рахунок міського бюджету КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького» виконано роботи по утриманню 67 діючих світлофорних об’єктів на суму 733,315 тис грн, у тому числі електроенергія (заміна ламп, тиристорів, резисторів, ремонт контролерів та інше).
 Проведено капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків на суму 196,340 тис грн у кількості 98 одиниць.
        Для безпеки дорожнього руху по вулицях міста в межах бюджетних призначень нанесено дорожню та пішохідну розмітку на суму 401,358 тис грн. (9,5 км). Це - вул. Ушакова, просп. Винниченка, вул. Олександрійське шоссе, вул. Соборна, вул. Холодноярська, вул. Велика Перспективна.
        Проведено вилов 412 особин безпритульних тварин (собак) на суму 298,149 тис грн, яких було стерилізовано.
Під час проведення культурно-масових заходів та ярмарків ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» було встановлено 42 біотуалета та 53 контейнери для сміття на суму 14,965 тис.грн.

        Профінансовано з міського бюджету на виконання робіт з капітального ремонту доріг суму 17 401,5 тис.грн. Виконано частковий ремонт п’яти доріг (14, 835 тис. кв. м.).
        В роботі перебувають наступні об’єкти:
-вул. Короленка –об’єкт  є  перехідним  з  2018 року;
-вул. Семена Тютюшкіна –об’єкт  в роботі і є перехідним з  2018 року;
-вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) – об’єкт є перехідним з  2018 року;
-вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) об'єкт в роботі.
-вул. Чернишевського (від вул. Водоп’янова до пров. Алтайського) - об'єкт на стадії публічних закупівель;
-вул. Василя Нікітіна - об'єкт знаходиться на проведенні експертизи ПКД;
-пров. Алтайський - об'єкт знаходиться на проведенні експертизи ПКД.
        Профінансовано на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій суму 10 078,168 тис грн. із передбачених 37 772,48149 тис грн.
Капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до пров. Плетеного), пров. Сухумського (від пров. Плетеного до пров. Миргородського), пров. Миргородського (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська), провулку Плетеного (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська) завершена ( 6,498 тис.кв.м ) виконано.
        Станом на 01 липня 2019 року проводяться роботи на об’єктах:
- капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської;
- вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка);
- капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська;

8

- капітальний ремонт дороги по вул. Преображенській(від вул. Арсенія Тарковського до площі Богдана Хмельницького);
- капітальний ремонт дороги по вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська;
- капітальний ремонт вул. Приміської, від пров. Кар’єрного до греблі р. Сугоклея.
- капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова - на стадії виготовлення ПКД;
- капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка,вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі) - на стадії публічних закупівель.
        Виконання по капітальному ремонту шляхопроводу через залізницю на пров.Об'їзному в м. Кропивницькому становить 2 839,907 тис грн.
        Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м.Кропивницькому - виконано на суму 1 236,818 тис грн.

Роботи  з  поточного  ремонту  доріг виконано на суму 261,622 тис грн:
- вул. Романа Шухевича (від вул. Короленка до пров. Об'їзного) виготовлено ПКД;
- вул. Велика Перспективна - на стадії публічних закупівель;
- вул. Тобілевича - на стадії публічних закупівель;
- вул. Архангельська - на стадії публічних закупівель;
- вул. Вокзальна на стадії виготовлення ПКД;
- вул. Полтавська, від вул. Васнєцова до площі Дружби народів - на стадії публічних закупівель;
- вул. Водоп'янова, від вул. Кримської до вул. Чернишевського - на стадії публічних закупівель;
- вул. Добровольського - на стадії публічних закупівель;
- площа Дружби народів – виготовлено ПКД;
- вул. Євгена Маланюка, від площі Дружби народів довул. В'ячеслава Чорновола – виготовлено ПКД.

        Капітальний ремонт тротуарів, (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) проведено на суму 235,314 тис грн. - вул. Комарова (від вул. Межовий Бульвар до вул. Соборної).

Поточний ремонт тротуарів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) проведено на суму 99,36805 тис грн, в тому числі: вул. Колодязна.