Звіт
про підсумки роботи у сфері житлово-комунального господарства міста Кропивницького та стан виконання заходів галузевих програм за січень – вересень 2019 року
 З метою підтримки 6 комунальних підприємств передбачено надання коштів у вигляді фінансової допомоги за рахунок коштів міського бюджету на суму 58 600,391 тис.грн (КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК», КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького», КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького», КП «Трест зеленого господарства», комунальні підприємства «ЖЕО №1» та «ЖЕО №2 » Міської ради міста Кропивницького).
        Зокрема:
        по КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» передбачено на суму 47 362,258 тис грн, з них на покриття збитків від операційної діяльності у розмірі 30 752,549 тис грн та на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації в загальній сумі 16 609,709 тис грн. Профінансовано підприємство на загальну суму 38 304,8 тис грн ( у тому числі і на погашення боргу за звітний період - 12 457,3 тис грн);
        по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» передбачено відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 9 850,0 тис грн. За звітний період профінансовано - 7 266,9 тис грн.
За звітний період підприємством надано мешканцям міста 27909 консультацій, по яким роз’яснено щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 901 заявку по холодному водопостачанню, 2248 заявок по водовідведенню, 660 заявки по теплопостачанню та 1581 заявку на електромережах в житлових будинках;
        по КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького передбачено суму 486,793 тис грн, з якої перераховано підприємству за звітний період 486,6 тис грн;
        по КП «Трест зеленого господарства» на погашення податкової заборгованості минулих років передбачено суму 51,340 тис грн, з якої перераховано підприємству за звітний період 27,744 тис грн.
        На покриття збитків від операційної діяльності передбачена фінансова підтримка комунальним підприємствам, які надають послуги з утримання житлового фонду. Так, по «ЖЕО № 1» та «ЖЕО № 2» Міської ради міста Кропивницького розмір такої допомоги складає 450,000 тис грн та 400,000 тис грн відповідно. Перераховано даним підприємствам за звітний період зазначені кошти у повному обсязі.
Пріоритетні видатки на капітальний ремонт наявного житлового фонду та утримання об’єктів благоустрою:
     1. Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації
Передбачено фінансування у сумі 16 000,0 тис грн. на 67 об’єктам, у тому числі 11 об’єктів, по яким розпочатий капітальний ремонт покрівель у 2018 році є перехідними на 2019 рік.
1.1. Виконання робіт по перехідним об’єктам становить 5 001,8 тис грн., у тому числі:
а) стовідсотково виконані роботи по 11 об’єктам на суму 4 473,0 тис грн. за наступними адресами:
1. вул. Бєляєва, 12
2. вул. Гоголя, 131
вул. Героїв України, 26
4. вул. Генерала Родимцева, 81-а
5. вул. Дворцова, 29, 31
1. вул. Євгена Тельнова, 2, корп. 2
2. вул. Соборна, 24
3. вул. Шевченка, 29/29
4. вул. Генерала Родимцева, 98, корп.2
5. Вул. Космонавта Попова,5
6. вул. Академіка Корольова, 38
б) виконуються будівельні роботи на 1 перехідному об’єкті за адресою:
вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 4. Виконання робіт становить 528,8 тис грн.
1.2. Розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт по 21 об’єкту. Перераховано кошти за виготовлення проектно-кошторисної документації у сумі 1 277,9 тис грн.
1.3. Укладено угоди на виконання робіт по 7 об’єктам, у тому числі:
а) стовідсотково виконані роботи по 4 об’єктам на суму 2 760,5 тис. грн. за наступними адресами:вул. Академіка Корольова, 5
вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 1
3. вул. Пляжна, 2
просп. Перемоги, 8, корп. 2.
б) виконуються будівельні роботи по 3 об’єктам за наступними адресами:
1. вул. Академіка Корольова, 25/6
2. вул. Велика Перспективна, 10
3. вул. Волкова, 14, корп. 1
Виконання робіт становить 325,6 тис грн.
Всього профінансовано по розділу “Капітальний ремонт покрівель житлових будинків”- 9 352,1 тис грн.
        2. Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:
        Передбачено фінансування на капітальний ремонт 52 пасажирських ліфтів у сумі 4 423,414 тис грн. та на проведення експертизи у сумі 150,0 тис. грн.
        Виконано роботи по капітальному ремонту та проведено експертизу 47 ліфтам на суму 2 631,7 тис грн.
3. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:
Передбачено фінансування на капітальний ремонт 85 об’єктів за рахунок коштів міського бюджету у сумі 26 840,0 тис грн., у тому числі 13 об’єктів, по яким розпочатий капітальний ремонт у 2018 р. є перехідними на 2019 рік.
3.1. Виконання робіт по перехідним об’єктам становить - 6 574,2 тис грн, у тому числі:
а) стовідсотково виконані роботи на 7 об’єктах на суму 4 566,6 тис. грн. за наступними адресами:
1. вул. Бєляєва, 9
2. вул. Волкова, 12
1. вул. Космонавта Попова, 26 корп 1, 2, 3 (перед РАГСом)
2. вул. Миколи Леонтовича, 59;
3. просп. Університетський, 17/2
4. просп. Університетський, 33
5. вул. Юрія Краснокутського, 1-а;
б) виконуються будівельні роботи на 6 перехідних об’єктах за наступними адресами:
1. пров. Експериментальний, 1
2. вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 1
вул. Євгена Тельнова, 9, корп. 1, 2
       4. вул Сергія Сєнчева, 57
       5. вул Сергія Сєнчева, 59
6. внутрішньо квартальний проїзд від вул. Сергія Сєнчева до будинку № 79 по вул. Родниковій .Виконання становить 2 007,5 тис. грн.
3.2. Перераховано кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по 27 об’єктам на суму 717,5 тис грн.
3.3. Укладено угод на виконання робіт по 14 об’єктам, у тому числі:
а) стовідсотково виконані роботи на 10 об’єктах на суму 5 977,7 тис грн. за наступними адресами:
1. вул. Глинки, 6
2. вул. Генерала Родимцева, 92
3. вул. Генерала Родимцева, 94
4. вул. Євгена Тельнова, 10/16
5. внутрішньо квартальний проїзд від вул. Нижня Пятихатська до вул. Лінія, 9.
6. внутрішньоквартальний проїзд від вул. Кропивницького до вул. Васнєцова
7. вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 1, 2
8 вул. Василя Нікітіна, 23-а, 23-б
9. вул. Героїв України, 26
10. вул. Бєляєва, 13, корп. 1, 2
б) виконуються будівельні роботи на 4 об’єктах за наступними адресами:
1. вул. Академіка, Корольова, 15
2. внутрішньо квартальний проїзд від будинку по вул. Вокзальна, 22 до газорозподільчого пункту повз ДНЗ “Вишенька”
3 вул. Космонавта Попова – вул Героїв України (біля НВО № 35)
вул. Юрія Коваленка, 7
Виконання робіт становить 2 812,1 тис грн.
Всього профінансовано по розділу “Капітальний ремонт внутрішньо дворових доріг” - 16 081,4 тис. грн.
4. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: передбачено фінансування на капітальний ремонт 3 об’єктів на суму 1 500,0 тис грн.
Виконані будівельні роботи на 2 об’єктах за наступними адресами:
1. вул. Михайлівська, 1
2. вул. Вокзальна, 20, корп. 3
Виконання робіт становить – 1 253,0 тис грн.
5. Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: передбачено фінансування
5 об’єктів на суму 1 000,0 тис грн.
Виконані будівельні роботи по 3 об’єкта на суму 666,322 тис. грн. за наступними адресами:
1. вул. Космонавта Попова, 20, корп. 5
2. вул. Гоголя, 91
3. міжквартальний проїзд від житлового будинку по вул. Вокзальна, 26 корп. 3 вздовж будинку по вул. Вокзальна 26, корп. 4;
Виготовлена проектно-кошторисна документація по 2 об’єктам на суму 16,697 тис. грн. за наступними адресами:
2. міжквартальний проїзд від вул. Академіка Корольова до житлового будинку по вул. Євгена Тельнова, 3 корп. 3;
3. міжквартальний проїзд від житлового будинку по вул. Короленко, 40 до вул. Добровольського.
Всього профінансовано по розділу “Поточний ремонт внутрішньо дворових доріг” – 683,0 тис. грн.
6. Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: передбачено фінансування 2 об’єктів на суму 420,0 тис грн.
        Укладено угоди на виконання робіт на 2 об’єкти на суму 373,1 тис грн за наступними адресами:
1. вул. Яновського, 56
2. вул. Гагаріна, 9
Виконання становить 362,8 тис. грн.
7. На реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Ельворті передбачено 7 000,0 тис. грн. Виготовлена проектно-кошторисна документація на суму 121,1 тис грн.,
виконана експертиза проектної документації на суму 24,378 грн.
Укладено договори на виконання робіт на суму 8708,2 тис грн. на здійснення технічного нагляду - 121,8 тис грн., авторський нагляд - 43,7 тис грн.
Виконання робіт становить 3 915,1 тис грн.
8. Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) на встановлення систем індивідуального опалення в рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому: передбачено фінансування у сумі 240,0 тис грн.
В рамках програми відшкодовано 110,5 тис грн. власникам 9 квартир.
9. Субвенція з державного бюджету
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачено кошти у сумі 7 191,285 тис грн.
Виконання робіт по капітальному ремонту 7 внутрішньодворових доріг становить 952,8 тис. грн.
На капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у 13 багатоповерхових житлових будинках м Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації передбачено 4511,200 тис. грн.
Укладено договори на виконання робіт по 7 об’єктам на суму 2285,808 тис. грн. Стовідсотково виконані роботи на 1 об’єкті на суму 214,3 тис грн..
Розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт по 6 об’єктам. Перераховано кошти за виготовлення проектно-кошторисної документації у сумі 115,6 тис грн.
10. Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ передбачено фінансування на суму 2 100,0 тис грн.
Участь у співфінансуванні капітальних ремонтів конструктивних елементів житлових будинків приймають чотири ОСББ, а саме:
1. ОСББ «Гіпократ» (вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1) капітальний ремонт каналізаційних та водопровідних мереж будинку;
2. ОСББ «Гарант - 28» (вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2, корп. 3) капітальний ремонт мереж водопостачання.
3. ОСББ «Світ» » (вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5) капітальний ремонт покрівлі.
4. ОСББ «Травень» (вул. Юрія Олефіренка, 10) капітальний ремонт покрівлі.
Виконанні роботи на 2 об’єктах за наступними адресами:
1. вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1 (ОСББ “Гіппократ”) по капітальному ремонту каналізаційних та водопровідних мереж будинку;
2. вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2, 3 (ОСББ “Гарант – 28” по капітальному ремонту водопровідних мереж будинку.
Виконання робіт становить - 524,5 тис грн.
Укладено договіри на виконання капітального ремонту покрівель по вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5 (ОСББ “Світ”) на суму 813,548 тис. грн., та по вул. Юрія Олефіренка, 10 (ОСББ «Травень»)
11. Реалізація проектів за кошти Громадського бюджету 2019 року
Передбачено 3 проекти на суму 384,2 тис. грн. за наступними адресами:
1. Поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дозвілля родини» у сумі 150,0 тис. грн..
2. Поточний ремонт об’єкта благоустрою «ВИШИВАНКА – благоустрій пішохідних доріжок на прибудинкові території по вул. Волкова, буд. 30» - 150,0 тис. грн.
3. Поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дитячий майданчик на прибудинковій території Щасливі діти – міцна родина – успішна країна» у сумі 84,2 тис грн.
Виконаний поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дитячий майданчик на прибудинковій території Щасливі діти – міцна родина – успішна країна» на суму 83,2 тис.грн.
Укладений договір на виконання робіт на поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дозвілля родини» у сумі 148,7 тис. грн
На стадії укладання договір на поточний ремонт об’єкта благоустрою “ВИШИВАНКА – благоустрій пішохідних доріжок на прибудинкові території по вул. Волкова, буд. 30”
12. Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках передбачено кошти у сумі 1 102,5 тис грн.
В рамках програми відшкодовано 643,3 тис грн.
В напрямку теплової комунальної енергетики і водопровідно-каналізаційного господарства:
Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 р. № 1942 «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго») відбулася передача котелень, обладнання та устаткування в обслуговування комунального підприємства, тобто централізоване опалення в наступному опалювальному сезоні в місті Кропивницькому буде надавати КП «Теплоенергетик».
Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького прийнято рішення «Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року.
На даний час завершується реалізація заходів з підготовки житлово-комунального господарства, підготовку об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року завершено.
Стан готовності теплового господарства
КП «Теплоенергетик» підготовлено ТЕЦ та 22 котельні, 164 км теплових мереж, замінено 2,5 км мереж та підготовлено 15 теплових пунктів, проведено ремонтні роботи котлів – 75 шт., запірної арматури - 842 шт., насосного обладнання - 189 шт., та ін.
В цілому виконано робіт на суму: 4,135 млн. грн.
Теплове господарство підготовлено на 99 % .
Благоустрій міста
Благоустроєм міста Кропивницького займаються п’ять комунальних підприємств, які входять до структури Головного управління житлово-комунального господарства, а саме: КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького», КП «УНІВЕРСАЛ 2005», КП «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького» та КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» та «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького».
        Комунальним підприємством «УНІВЕРСАЛ 2005» за звітний період виконано роботи по утриманню вулично-дорожньої мережі міста на суму 25 228,1 тис.грн, а саме:
        в зимовий період проводились роботи з прибирання доріг міста від снігу, льоду, посипання доріг протиожеледними матеріалами; прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 188 урн та прибирання 91 зупинки громадського транспорту по вулицях міста, а також систематичне підмітання спеціалізованими автомобілями ПМ «Глобус» 65 вулиць міста (з них 16 центральних - щоденно); проводились роботи з санітарного очищення міста (систематичне
вивезення сміття з 186 контейнерів з 35 контейнерних майданчиків міста), з ліквідації локацій сміттєзвалищ (120 шт. обсягом 9441,4 тонн), ліквідації ямковості на дорогах з твердим покриттям, інші роботи, пов’язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.
        Комунальним підприємством «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» протягом звітного періоду виконувались роботи по комплексному утриманню зелених насаджень на прилеглих територіях біля в’їзних знаків, на територіях парків, скверів, газонних частинах вулиць міста. Виконувалися такі види робіт: очищення садових доріжок від снігу та посипання відсівом; очистка газонів, квітників від випадкового сміття, вивезення сміття; завезення та підсипання землі на квітники, висадження дерев та догляд за ними; формувальне обрізування дерев та інше на суму 12 813,1 тис грн за рахунок коштів місцевого бюджету.
        КП «Єлизавета» проведено поточний ремонт зелених насаджень (знесення сухих, аварійних, фаутних дерев) на суму 2 745,1 тис грн. в кількості 341 дерев.
   КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на утримання кладовищ: (очищення доріжок та проїздів від снігу; прибирання, вивезення сміття; видалення порослі дерев; покіс трави; систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ; завезення води в баки на кладовища; грейдерування проїздів на території кладовищ, інші роботи, пов’язані з утриманням кладовищ. За звітний період використано кошти в сумі 2 143,7 тис грн.
    Комунальним підприємством «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького» звітного періоду виконувалися роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у належному стані 395,3 км мереж зовнішнього освітлення, 11420 світлоточок (заміна ламп, заміна та регулювання кронштейнів, ремонт та обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень мереж, визначення коротких замикань та обривів дротів, натяг провисаючих повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників, очищення електромереж від гілок та накидів дротів, розфазування світильників та інше) на суму 3 995,6 тис грн, а також відшкодування вартості електроенергії на зовнішнє освітлення вулиць міста на суму 5 281,8 тис грн.
        За 9 місяців 2019 року на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення використано кошти в сумі 4 711,3 тис грн. ( 12,949 км, 434 світлоточек). Проведено капітальний ремонт робіт по об’єктах: пров. Південний, вул. Шульгиних, 39/4, 41, 43, вул. Львівська, вул. Академіка Корольова, 17, 19, 21, 23, 30, вул. Лізи Чайкіної, вул. Сухумська, пров. Маріупольський 4-й, пров. Маріупольський 5-й, пров. Маріупольський 6-й, пров. Маріупольський, пров. Новоселівський, вул. Івана Сірка, пров. Експериментальний, 8, пров. Маріупольський 3-й, вул. Середня П’ятихатська, пров. Кам’яний, вул. Акмолінська, вул. Комарова, 3, 5, 9, 11, 12-а, 13, 19 та багато інших.
        В роботі перебувають об’єкти: вул. Олександра Олеся, вул. Олега Ольжича, вул. Канатна, вул. Морська та тощо.
        На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення використано кошти в сумі 3 720,6 тис грн. (11,198 км, світлоточек -380). Проведено капітальний ремонт робіт по об’єктах: вул. Амурська, туп. Мінський, вул. Українська, вул. Чернігівська, вул. Панаса Михалевича, вул. Петра Тодоровського, пров. Шаховий, вул.Нікопольська, вул. Криворізька та інші.
        В роботі перебувають наступні об’єкти: вул. Балтійська, вул. Олега Паршутіна, вул. Дунайської та інші.
        Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м.Кропивницькому" виконано у повному обсязі на суму 1 663,2 тис грн ( 4,189 км, 130 світлоточок ):
вул. Варшавська - 913,80192 тис.грн. – виконання 100%;
вул. Родникова від вулиці Кільцевої до проспекту Інженерів, вул. Мозеса Гомберга, 65, 66, 67, 68, вул. Родникова, 76, 77, 78, 79.
        Для забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється капітальний ремонт світлофора (об’єкт не завершено) на перехресті вулиць Короленка та Миколи Левитського. Вартість виконаних робіт становить 272,3 тис грн.
        КП «СМЕО», як одержувачем бюджетних коштів, за рахунок міського бюджету виконано роботи по утриманню 67 діючих світлофорних об’єктів на суму 1 261,6 тис грн, у тому числі електроенергія (заміна ламп, тиристорів, резисторів, ремонт контролерів та інше).
Проведено капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків на суму 386,0 тис грн у кількості 246 одиниць.
        Для безпеки дорожнього руху по вулицях міста в межах бюджетних призначень нанесено дорожню та пішохідну розмітку на суму 2 067,1 тис грн. (49,834 км). Це - вул. Ушакова, просп. Винниченка, вул. Олександрійське шоссе, вул. Соборна, вул. Холодноярська, вул. Велика Перспективна.
        Проведено вилов 521 особин безпритульних тварин (собак) на суму 437,9 тис.грн, яких було стерилізовано.
Під час проведення культурно-масових заходів та ярмарків ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» встановлено 42 біотуалета та 53 контейнери для сміття на суму 15,0 тис грн.
        Відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затвердженою рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 року № 762, зі змінами та доповненнями, за звітний період обсяг виконаних робіт становить:
        Обсяг виконаних робіт з капітального ремонту доріг становить 26 380,7 тис грн. ( 14,835 тис.кв.м ).
        В роботі перебувають наступні об’єкти:
-вул. Семена Тютюшкіна–об’єкт в роботі і є перехідним з 2018 року;
-вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) – об’єкт є перехідним з 2018 року;
-вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) об'єкт в роботі;
-вул. Чернишевського (від вул. Водоп’янова до пров. Алтайського) - об'єкт на стадії публічних закупівель;
-вул. Василя Нікітіна - об'єкт знаходиться на проведенні експертизи ПКД;
-пров. Алтайський - об'єкт знаходиться на проведенні експертизи ПКД.
        Капітальний ремонт вул. Короленка (об’єкт є перехідним з 2018 року) завершено.
        Виконання по капітальному ремонту шляхопроводу через залізницю на пров.Об'їзному в м. Кропивницькому становить 2 856,5 тис грн.
        Обсяг виконаних робіт з виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій становить 28 414,4 тис грн.
( 20,937 тис.кв.м )
        Станом на 01 жовтня 2019 року проводяться роботи на об'єктах:
- капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської;
- вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка);
- капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська;
- капітальний ремонт дороги по вул. Преображенській (від вул. Арсенія Тарковського до площі Богдана Хмельницького);
- вул. Приміської, від пров. Кар’єрного до греблі р. Сугоклея;
- капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка, вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі) - на стадії публічних закупівель;
        На стадії проведення експертизи ПКД капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова;
Виконано капітальний ремонт по таких об’єктах:
-вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська;
-капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до пров. Плетеного), пров. Сухумського (від пров. Плетеного до пров. Миргородського), пров. Миргородського (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська), провулку Плетеного (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська).
Завершено капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул.Григорія Сковороди - вартість виконаних робіт становить 1 236,8 тис грн.
        Обсяг виконаних робіт з поточного ремонту доріг становить: 10 302,7 тис грн. ( 19,708 тис.кв.м ). На 01 жовтня 2019 року проводяться роботи на об'єктах:
- вул. Велика Перспективна;
- вул. Тобілевича;
- вул. Архангельська;
- вул. Полтавська, від вул. Васнєцова до площі Дружби народів;
- вул. Добровольського – в роботі;
Виготовлено ПКД:
- вул. Євгена Маланюка, від площі Дружби народів довул. В'ячеслава Чорновола;
- вул. Романа Шухевича (від вул. Короленка до пров. Об'їзного);
- вул. Вокзальна;
- площа Дружби народів;
Виконано поточний ремонт дороги по вул. Водоп'янова, від вул. Кримської до вул. Чернишевського - виконано.
Капітальний ремонт тротуарів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) проведено на суму 235,3 тис грн. - вул. Комарова (від вул. Межовий Бульвар до вул. Соборної).
Поточний ремонт тротуарів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) проведено на суму 99,4 тис грн, в тому числі: вул. Колодязна.
Капремонт скверу ім. Шевченка виконано у повному обсязі на суму 1 499,0 тис грн.
Реконструкція парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги" (у тому числі виготовлення проектної документації – виконання робіт склало суму 16 000,1 тис.грн ( у тому числі будівельні роботи на суму 15 800,8 тисгрн ). Частково виконані роботи: по знесенню та обрізці дерев, частково влаштовані пішохідні дорожки з плитки, влаштовано освітлення, проведено формувальне обрізання дерев, встановлено огородження футбольного поля та каскадні сходи.
В роботі об’єкти по Громадському бюджету-2019:
-капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечникова з виготовленням проектно-кошторисної документації
-капітальний ремонт об’єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації
-капітальний ремонт об’єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Кущівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації.