*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

***ПЕРЕЛІК***

***заходів Програми інформатизації та цифровізації на 2017−2021 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п\п*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строки виконан-***  ***ня заходу*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансу-вання*** | ***Орієнтовні обсяги видатків, грн*** | | | | | | ***Очікувані результати*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***Усього*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Транспорт та міська мобільність*** | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Створення, супро-водження, удоско-налення, модифіка-кація, у тому числі шляхом розробки додаткових модулів тощо, з метою взаємоінтеграції з іншими комп’ю-терними програма-ми, вебсервісами, онлайн-системами тощо, та обслугову-вання програмно-апаратних ком-плексів:  - «Автоматизована система обліку оп-лати проїзду в гро-мадському тран-спорті м. Кривий Ріг» (надалі- АСООП);  - Єдиного диспе-тчерського центру моніторингу роботи міського пасажир-ського транспорту та збору інформації;  - Єдиного контакт-  центру для реагу-вання та вирішення проблем в інфра-структурі міста;  - Автоматична ін-формаційна система видачі карток.  Упровадження проєкту «Розумна зупинка» | 2020, 2021 роки | Управління транспорту та телекомуні-кацій  виконкому Криворізь-кої міської ради, Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | − | − | − | 25 263 220,00 | 40 912 700,00 | 66 175 920,00 | Запровадження системи АСООП надасть можливість покращити якість надання мешканцям міста послуг пасажирських перевезень, підвищення рентабельності громадського транспорту, можливість удосконалити облік надання послуг про-їзду в міському пасажир-ському транспорті, сприя-тиме виведенню коштів з «тіні».  Упровадження Єдиного дис-петчерського центру моні-торингу роботи міського пасажирського транспорту та збору інформації надасть органам виконавчої влади детальну інформацію про стан громадського транс-порту в сфері пасажирських перевезень та забезпечить ефективним інструментом контролю і управління, а жителям міста засоби інформування про пересування громадського транспорту в режимі ре-ального часу у вигляді табло, додатків для мобіль-них пристроїв, сторінки в мережі Інтернет тощо.  Створення програмно-апа-ратного комплексу Єдиного контакт-центру надасть мож-ливість підвищення ефек-тивності муніципального уп-равління, рівня задово- лення потреб населення та його лояльності, контролю за впровадженням реформ для їх успішної реалізації. Розробка єдиних стандар-тів і регламентів у сфері обслуговування населення, контролю за якістю обслуговування безпосе-редньо профільними служ-бами, аутсорсингу звернень у профільні служби, ство-рення єдиних протоколів обміну інформацією, єдино-го інформаційного просто-ру міських служб, коор-динації впровадження ін-формаційних технологій на всіх рівнях обслуговуючих організацій.  Розробка та інтеграція додаткового модуля в Авто-матизованій інформаційній системі видачі карток для можливості здійснення он-лайн-голосування багато-функціональною електрон-ною «Карткою криворіжця» в електронній системі «Гро-мадський проєкт».  Проєкт «Розумна зупинка» дозволить пасажирам міста слідкувати онлайн за рухом громадського транспорту, стоячи на зупинці. Проєктом передбачено упроваження електронних табло, що відображатимуть інформа-цію про: прогнозований час очікування транспортних засобів на зупинці, нап-рямок слідування маршру-том, час прибуття згідно з розкладом тощо. Під монітором будуть розташо-вані прозорі циліндричні тубуси, у яких в табличному вигляді будуть рознесені розклади руху окремо на робочий та вихідний дні за кожним маршрутом, що включає зупинку, вільний доступ до мережі Інтернет та пристрої для зарядки мобільних телефонів |
| ***Економічний розвиток. Громадський бюджет*** | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Обслуговування електронної систе-ми «Громадський проєкт», її доопра-цювання, модифі-кація, у тому числі для взаємоінтеграції з іншими комп’ю-терними програма-ми, вебсервісами, онлайн-системами тощо | 2020 - 2021 рік | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | − | − | − | 70 000,00 | 210 000,00 | 280 000,00 | Забезпечення надійного функціонування електронної системи «Громадський проєкт», її актуалізація відповідно до змін у законодавстві та забезпе-чення інформаційної взає-модії у цій сфері. Допомога в налаштуванні системи під параметри вимог норматив-но-правової бази конкурсу «Громадський бюджет». Розширення функціональ-них можливостей та удос-коналення електронної системи «Громадский про-єкт», взаємоінтеграція з іншими електронними системами та вебплатфор-мами, необхідними для проведення конкурсів |