**  
Полтавська область**

**Хорольська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**РІШЕННЯ**

**27 жовтня 2020 року №111**

**Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хорола на 2020 рік**

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про хід виконання «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2020 рік»,

**виконавчий комітет міської ради вирішив:**

**1.**Інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального підприємства та благоустрою міста на 2020 рік взяти до відома (додається).

**2.**Комунальному підприємству «Комунсервіс» продовжити роботу з покращення благоустрою і санітарної очистки міста, сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

**3.**Організацію виконання цього рішення покласти на директора КП «Комунсервіс» Булатова С.В.

**4.**Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місніченка В.О.

Міський голова С.М.Волошин

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Хорольської міської ради

від 23 жовтня 2020 року №111

**Звіт**

**про хід виконання Програми**

**розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хорола на 2020 рік за 9 місяців 2020 року**

З початку року відділом благоустрою проводяться наступні роботи :

- кронування та видалення вибракуваних дерев в кількості 79 шт;

- розчищення від снігу автошляхів, тротуарів та їх посипання піщано-соляною сумішшю в кількості 130 т. (в тому числі 88 т. – на узбіччя та 42 т. безпосередньо на проїжджу частину)

- викошування трави на узбіччях доріг, парк, пам’ятники, дитячі майданчики;

- побілка бордюрного каменю – 14,6 км;

- поновлення лакофарбового покриття на пішохідних переходах;

- прибирання сміття з урн та стихійних звалищ;

- встановлення дорожніх знаків в кількості 16 шт.;

- встановлення та ремонт лавочок по місту (ремонт 18 шт., встановлено 5 шт);

- встановлення додаткових урн для сміття та ремонт пошкоджених (встановили 2 шт. та відремонтовано 6 пошкоджених);

- заміна в ліхтарях вуличного освітлення ламп на економні – 400 шт.;

- переведення таймерів в шафах вуличного освітлення на ввімкнення та вимкнення залежно від пори року;

- прочищення водовідвідних лотків від сміття;

- проводяться постійно роботи по підтримці належного порядку на кладовищах;

- щорічно проводяться поточні ремонти пам’ятників по місту;

- заготовлено піщано-сольової суміші в кількості – 200 т. на осінньо-зимовий період 2020-2021 роки;

- придбано 2 шт. (в цілому 6 шт.), вантажні електромоторолери для прибиральників території міста;

- проводяться роботи по озелененню міста висаджено дерев, кущів – в кількості 189 одиниць та розсади квітів – в кількості 420 одиниць, а також постійно проводиться догляд за квітниками;

- постійно підтримується в справному технічному стані місцевий фонтан.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету М.О.Тарабан